КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  8 мая 2019 года   № 267

р.п. Варгаши

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к отопительному сезону

2019-2020  годов

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к отопительному сезону 2019– 2020 годов и рационального использования бюджетных средств, Администрация Варгашинского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к работе в отопительный сезон 2019 - 2020 годов согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Создать районную комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к работе в отопительный сезон 2019 - 2020 годов и утвердить ее состав согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о районной комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к работе в отопительный сезон 2019 - 2020 годов согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Управлению строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района в пределах своей компетенции обеспечить:

1) взаимодействие с подразделениями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по вопросу оценки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимний период и по вопросу выдачи паспортов готовности органам местного самоуправления, расположенным на территории Варгашинского района;

2) своевременное представление отчетности о подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к работе в зимних условиях в Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской	 области;

3) методическую  помощь органам местного самоуправления, расположенным на территории Варгашинского района, осуществляющим функции по организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

5. Финансовому отделу Администрации Варгашинского района обеспечить финансирование расходов на оплату коммунальных услуг и котельно-печного топлива, потребляемых муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета Варгашинского района, в соответствии с утвержденными лимитами потребления.

6.  Рекомендовать органам местного самоуправления, расположенным на территории Варгашинского района и организациям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства принять участие в реализации мероприятий по подготовке объектов жилищно–коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района в отопительный сезон 2019- 2020 годов указанных в приложении 1 к настоящему постановлению.

7.  Рекомендовать органам местного самоуправления, расположенным на территории Варгашинского района, обязать Муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс » Варгашинского района (далее МКУ «ФОК»), а также Отдел образования Администрации Варгашинского района, Отдел культуры Администрации Варгашинского района, в отношении подведомственных учреждений, в пределах своей компетенции:

1) разработать план мероприятий по своевременной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, систем  водоснабжения, водоотведения, жилищного фонда и спецтехники к работе в отопительный сезон 2019- 2020 годов;

2) обеспечить контроль за подготовкой  источников теплоснабжения, инженерных сетей и жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях;

3) обеспечить в установленном порядке приведение условий муниципальных контрактов энергоснабжения в соответствие с действующим законодательством и реальными величинами потребления энергоресурсов;

4) принять меры по обеспечению в полном объеме текущей оплаты потребляемых топливно-энергетических ресурсов подведомственными учреждениями, финансируемыми за счет средств местных бюджетов, и погашению их кредиторской задолженности перед всеми организациями коммунального комплекса;

5) до начала отопительного периода принять соответствующие правовые акты, устанавливающие порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и теплоснабжения с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и организаций жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности;

6) разработать мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, утвердить нормы расхода топлива, воды, электроэнергии на выработку 1 Гкал тепла и довести их до обслуживающего персонала котельных;

7) организовать постоянный контроль за расходованием энергоресурсов;

8) при подготовке организаций жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы  к работе в зимних условиях руководствоваться организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя России от 6 сентября 2000 года № 203, и Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации от 25 августа 2004 года;

9) подготовку к отопительному сезону 2019 – 2020 годов завершить не позднее 14 сентября 2019 года, с оформлением паспортов готовности.

8. Рекомендовать руководителям  общества с ограниченной ответственностью «Теплоцентраль», открытого акционерного общества «Современные коммунальные системы», общества с ограниченной ответственностью «Термогаз»,  обособленного предприятия «Варгашинское» акционерного общества « Водный союз»:

1) до 8 мая 2019 года, разработать план по подготовке источников теплоснабжения, систем теплоснабжения, водоснабжения, к работе в зимний период  2019-2020 годов и согласовать план с органом местного самоуправления, на территории которого расположены  перечисленные   объекты жилищно-коммунального хозяйства;

2) подготовку к отопительному сезону 2019- 2020 годов, завершить не позднее 14 сентября 2019 года,   паспорта готовности предприятий  представить  в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  управления по строительству, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района в срок до 1 октября 2019 года.

9. Опубликовать настоящее постановление  в информационном бюллетене «Варгашинский вестник».

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района Кокорина М.В.

# Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев

# Приложение 1

к постановлению Администрации  Варгашинского

района от 8 мая  2019 года  №  267 «О подготовке

объектов  жилищно- коммунального   хозяйства

и социальной сферы Варгашинского района

к отопительному сезону 2019- 2020 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ

ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА К РАБОТЕ

В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

2019 – 2020 ГОДОВ

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители (в пределах своей компетенции) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Своевременное выделение средств бюджетополучателям на оплату тепловой, электрической энергии и газа в соответствии с лимитами бюджетных обязательств | постоянно | Финансовый отдел Администрации Варгашинского района, органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию) |
| 2. | Разработка мероприятий по подготовке к работе в зимний период объектов жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы муниципальных образований и представление информации о разработке мероприятий в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района | до 08.05.2019 г. | Органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию) |
| 3. | Разработка и утверждение планов по подготовке к зимнему периоду источников тепла, систем теплоснабжения, водоснабжения | до 08.05.2019 г. | Организации коммунального комплекса, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию), органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию) |
| 4. | Разработка планов по подготовке к зиме муниципальных учреждений Варгашинского района и представление информации о разработке планов в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района | до 08.05.2019 г. | Отдел образования Администрации Варгашинского района, Отдел культуры Администрации Варгашинского района, МКУ «ФОК» |
| 5. | Обеспечение аварийного запаса материально-технических ресурсов на ликвидацию аварий и чрезвычайных ситуаций | постоянно | Органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию), организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию) |
| 6. | Организация работ по обеспечению источников тепла резервными скважинами, линиями электроснабжения, необходимым запасом материально- технических ресурсов, в том числе: емкостями для подпитки тепловых сетей; автономными дизельгенераторами, способными обеспечить электроэнергией собственные нужды источников тепла; котельным оборудованием, подпиточными и сетевыми насосами, дымососами; дутьевыми вентиляторами; насосами подачи жидкого топлива | до 14.09.2019 г. | Органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию), организации, расположенные на территории Варгашинского района, осуществляющие деятельность в сфере коммунального комплекса (по согласованию) |
| 7. | Создание необходимых запасов топлива для теплоснабжающих организаций | до 14.09.2019 г. | Органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию), организации коммунального комплекса, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию) |
| 8. | Установить лимиты потребления коммунальных услуг и котельно- печного топлива в натуральных величинах и стоимостных показателях по муниципальным учреждениям, финансируемым за счет средств бюджета Варгашинского района, на 2020 год и представить соответствующие документы в Финансовый отдел Администрации Варгашинского района | до 01.07.2019 г. | Отдел образования Администрации Варгашинского района, Отдел культуры Администрации Варгашинского района, МКУ «ФОК» |
| 9. | Осуществление контроля за выполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к работе в отопительный сезон 2019 – 2020 годов | до 01.10.2019г. | Управление строительства. жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района, органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию) |
| 10. | Организация выполнения намеченных мер по подготовке объектов коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к работе в отопительный сезон 2019– 2020 годов. Проведение комиссионных проверок готовности объектов коммунального хозяйства Варгашинского района к работе в зимний период 2019 - 2020 годов | май - сентябрь 2019 г. | Управление строительства. жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района, Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора Курганской области (по согласованию) |

# Приложение 2

к постановлению Администрации  Варгашинского

района от 8 мая  2019 года  № 267 «О подготовке

объектов  жилищно- коммунального   хозяйства

и социальной сферы Варгашинского района

к отопительному сезону 2019- 2020 годов»

СОСТАВ

РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

2019 - 2020 ГОДОВ

Кокорин Михаил                     - заместитель    Главы        Варгашинского   района,

Вениаминович                           начальник   управления   строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта  и дорожной

деятельности  Администрации  Варгашинского

района, председатель районной комиссии по

подготовке объектов жилищно-коммунального

хозяйства и социальной сферы Варгашинского района

к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов (далее

Комиссия),                                                                                                                                                                                                                                                              Могильников Алексей          -  начальник    отдела    жилищно   -  коммунального

Юрьевич                                   хозяйства,  транспорта и дорожной

деятельности управления   строительства,

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта  и

дорожной     деятельности

Администрации Варгашинского района,  заместитель

председателя комиссии;

Калинина Марина                - ведущий специалист отдела жилищно-коммунального

Геннадьевна                             хозяйства, транспорта и  дорожной деятельности

управления   строительства, жилищно- коммунального

хозяйства, транспорта  и дорожной    деятельности

Администрации Варгашинского     района,

секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Коростелев Александр        - начальник   Отдела   образования  Администрации

Владимирович                        Варгашинского района;

Петров Николай                   -  начальник Отдела культуры

Борисович                                Администрации Варгашинского района;

Колесников Андрей              - начальник   службы  ГО, ЧС  и   мобилизационной

Геннадьевич                           работы управления   строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта  и дорожной

деятельности Администрации Варгашинского района;

Устьянцева Валентина         - начальник   Финансового  отдела  Администрации

Александровна                         Варгашинского района;

Панкратов Михаил               - Директор Муниципального казенного учреждения Александрович                       «Физкультурно - оздоровительный комплекс»

Варгашинского района;

Борисов Алексей                  - Глава Южного сельсовета (по согласованию);

Иванович                               - Глава Южного сельсовета (по согласованию);

Твердая Вера                         - исполняющий полномочия Главы Варгашинского

Викторовна                            сельсовета (по согласованию);

Гаврилова Татьяна                - Глава Сычевского  сельсовета (по согласованию);

Борисовна

Кириллова Тамара                - Глава Барашковского сельсовета (по согласованию);

Николаевна

Медведева Надежда             - Глава Пичугинского сельсовета (по согласованию);

Алексеевна

Руденко Зоя                            - Глава Поповского сельсовета (по согласованию);

Манюшкина Елена                - исполняющий полномочия Главы Лихачевского

Александровн                       сельсовета (по согласованию);

Сергеев Сергей                      - Глава Мостовского сельсовета (по согласованию);

Александрович

Широких Людмила               - Глава Уральского сельсовета (по согласованию);

Юрьевна

Речкина Людмила                 - Глава Шастовского сельсовета (по согласованию);

Владимировна

Речкин Юрий                        - Глава Верхнесуерского сельсовета (по согласованию);

Валерьевич

Субботина Татьяна              - Глава Терпуговского сельсовета (по согласованию);

Николаевна

Бородина Ирина                 - Глава Просековского сельсовета (по согласованию);

Витальевна

Акимова Татьяна                 - Глава Ошурковского сельсовета (по согласованию);

Васильевна

Иванов Владимир                - Глава Варгашинского поссовета (по согласованию);

Викторович

Мичкин Сергей                    - Государственный инспектор Уральского

Борисович                               управления Ростехнадзор по Курганской области

( по согласованию).

# Приложение 3

к постановлению Администрации  Варгашинского

района от 8 мая  2019 года  № 267 «О подготовке                                        объектов  жилищно- коммунального   хозяйства

и социальной сферы Варгашинского района

к отопительному сезону 2019- 2020 годов»

ПОЛОЖЕНИЕ

О РАЙОННОЙ КОМИССИИ

ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 2019- 2020 ГОДОВ

1.Районная комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к работе в отопительный сезон 2019 - 2020 годов (далее - комиссия) создана для общего взаимодействия и координации деятельности  органов местного самоуправления, расположенных на территории  Варгашинского района и организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства Варгашинского района, по вопросам обеспечения подготовки хозяйственного комплекса Варгашинского района к работе в зимних условиях.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и  правовыми актами Курганской области, Варгашинского района,    а также настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии являются:

1) обеспечение взаимодействия Администрации Варгашинского района, органов местного самоуправления, расположенных на территории  Варгашинского района и организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства Варгашинского района, по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Варгашинского района к работе в зимних условиях;

2) внесение рекомендаций органам местного самоуправления, расположенным на территории Варгашинского района по обеспечению выполнения планов подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к работе в зимних условиях.

4. Комиссия осуществляет следующие функции:

1) анализирует и оценивает ход подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к работе в зимних условиях;

2) принимает участие в разработке мер по решению финансовых вопросов, возникающих при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  Варгашинского района к работе в зимних условиях;

3) рассматривает вопросы о создании запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов в муниципальных образованиях, расположенных на территории Варгашинского района (по согласованию);

5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:

1) запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления, расположенных на территории Варгашинского района и организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

2) заслушивать  на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления, расположенных на территории Варгашинского района  (по согласованию) и организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию), по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

3) привлекать для участия в работе комиссии представителей органов местного самоуправления, расположенных на территории Варгашинского района  (по согласованию) и заинтересованных организаций (по согласованию), в том числе создавать рабочие группы по направлениям деятельности комиссии. Порядок работы рабочих групп устанавливается комиссией и утверждается председателем комиссии.

6. Председатель комиссии:

1) утверждает план работы комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов;

2) контролирует выполнение принятых решений;

3) вносит предложения об изменении состава комиссии.

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным председателем комиссии.

8. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1-го раза в месяц.

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.

Решения комиссии носят рекомендательный характер.

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования.

В случае равенства голосов, голос председательствующего на заседании является решающим. Решения комиссии оформляются протоколом, ведет протокол секретарь комиссии.

Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии, осуществляет  отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства,  транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.