КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 июля 2019 года № 472

р.п. Варгаши

Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Совершенствование транспортной инфраструктуры Варгашинского района »

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении  изменений  в отдельные  законодательные  акты   Российской  Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, постановлением  Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных программах Варгашинского района» и в целях совершенствования транспортной инфраструктуры Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную программу Варгашинского района «Совершенствование транспортной инфраструктуры Варгашинского района», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района Кокорина М.В.

Глава Варгашинского района                                             В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению
Администрации Варгашинского района

от 22 июля 2019 года  № 472

«Об утверждении муниципальной программы

Варгашинского района

«Совершенствование транспортной

инфраструктуры Варгашинского района »

Муниципальная  программа Варгашинского района

«Совершенствование транспортной инфраструктуры

Варгашинского района»

Раздел I .  ПАСПОРТ

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Варгашинского района «Совершенствование транспортной инфраструктуры Варгашинского района» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Варгашинского района |
| Соисполнители муниципальной программы | Органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию) |
| Цель муниципальной программы | Совершенствование транспортной инфраструктуры |
| Задачи муниципальной программы | Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе мероприятий по повышению безопасности движения |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | По окончании реализации Программы планируется достигнуть значения индикатора - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающая требованиям безопасности дорожного движения от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения Варгашинского района 0 % |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | В течение 2019 -2024 годов |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования – 200759,89* тыс. рублей, из них: средства бюджета Варгашинского района - 4092,0* тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 617,0 тыс. рублей; 2020 год – 641,0* тыс. рублей; 2021 год – 666,0* тыс.рублей; 2022 -2024 года – 2168,0*тыс.рублей средства бюджетов поселений Варгашинского района 37322,09* тыс. рублей (по согласованию), в том числе по годам: 2019 год – 5478,8 тыс. рублей; 2020 год – 5752,29* тыс. рублей; 2021 год – 6039,0* тыс. рублей; 2022 -2024 года – 20052,0*тыс. рублей средства областного бюджета 159345,8 тыс. рублей (по согласованию), в том числе по годам: 2019 год – 25406,8 *тыс. рублей; 2020 год – 23200,0* тыс. рублей; 2021 год – 24300,0* тыс.рублей ; 2022 -2024 года - 86439,0*тыс.рублей |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | Сохранение и развитие существующей сети автомобильных дорог местного значения Варгашинского района, улучшение их транспортно-эксплуатационных качеств, и повышение безопасности дорожного движения на территории Варгашинского района. |

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере совершенствования транспортной инфраструктуры Варгашинского района

Дорожное и жилищное хозяйство являются одними из важнейших отраслей экономики  Варгашинского района, от устойчивого и эффективного функционирования которых в значительной степени зависит социально-экономическое развитие и условия жизни населения.

Низкий технический уровень, а также  значительная степень износа автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории района и неудовлетворительное состояние дворовых территорий многоквартирных домов      - следствие недостаточного финансирования мероприятий при осуществлении дорожной деятельности в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств.

Для разрешения существующих проблем разработана настоящая Программа, финансирование которой будет осуществляться за счет средств областного бюджета (по согласованию)   бюджета Варгашинского района и  бюджетов поселений Варгашинского района (по согласованию) на осуществление дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения. Программа направлена на комплексное решение проблем - улучшение технического уровня существующих дорог общего пользования местного значения в  Варгашинском районе.

Раздел III. Приоритеты и цели  государственной политики в сфере совершенствования транспортной инфраструктуры

Важными приоритетами в сфере совершенствования транспортной инфраструктуры  на территории  Варгашинского района в период реализации Программы, является:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений;

- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет установки средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).

Раздел IV. Цель и задачи Программы

Главной целью реализации Программы является совершенствование   транспортной  инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

- обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения решается путем проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе мероприятий по повышению безопасности движения.

Раздел V. Срок реализации Программы

Действие Программы предусмотрено в течение 2019-2024 годов.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации  Программы

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются: сохранение и развитие существующей сети автомобильных дорог местного значения, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения.

Осуществление предложенных Программой мероприятий позволит обеспечить рост протяженности автомобильных дорог отвечающих требованием безопасности дорожного движения.

На конец рассматриваемого периода Программой предусмотрено  отремонтировать 30,2 км автомобильных дорог, что позволит поддерживать качественное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Варгашинском районе  и уменьшить долю автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям.

Раздел VII.  Перечень мероприятий Программы

Для достижения поставленных целей и решения задач Программой предусмотрена реализация мероприятий, указанных в таблице №1.

Таблица №1

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе мероприятий по повышению безопасности движения | 2019 - 2024 годы | Администрация Варгашинского района, органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию) |
| 2. | Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 2019 - 2024 годы | Органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию) |

Содержание автомобильных дорог и мостов на них предусматривает проведение полного комплекса круглогодичных работ на всей сети автомобильных дорог местного значения  в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. В программный период необходимо осуществить комплекс мероприятий по обеспечению функционирования устойчивой и эффективной системы содержания автомобильных дорог, способной обеспечить уход и сохранность дорожных сооружений при оптимальном расходовании выделенных средств и материально-технических ресурсов. В комплекс мероприятий по содержанию автомобильных дорог входят и мероприятия по повышению безопасности дорожного движения.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостов на них предусматривает комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорожных элементов и искусственных сооружений.

Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  сооружений на них с распределением объемов по годам и исполнителям представлены в таблице № 2.

Таблица №2

| N п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем выполняемых работ по годам | Всего | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящиеся в границах поселений Варгашинского района и содержание автомобильных дорог районного значения «Мостовское – Барнаул», «Лихачи-Старопесьяное» |  | 382 | 401 | 421 | 442 | 464 | 487 | 2597 | Бюджет Варгашинского района |
|  |  |  | 3050,9 | 3203 | 3363 | 3531 | 3708 | 3893 | 20748,9 | Бюджеты поселений Варгашинского района (по согласованию) |
|  | ВСЕГО | тыс. руб. | 3432,9 | 3604 | 3784 | 3973 | 4172 | 4380 | 23345,9 |  |
|  |  | км | 258,5 | 261,7 | 261,7 | 263,1 | 261,7 | 263,1 |  |  |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящиеся в границах поселений Варгашинского района |  | 235 | 240 | 245 | 250 | 260 | 265 | 1495 | Бюджет Варгашинского района |
|  |  |  | 2427,9 | 2549,29 | 2676 | 2810 | 2951 | 3098 | 16512,19 | Бюджеты поселений Варгашинского района (по согласованию) |
|  |  |  | 25406,8 | 23200 | 24300 | 25500 | 26800 | 28100 | 153306,8 | Областной бюджет (по согласованию) |
|  | ВСЕГО | тыс. руб. | 28069,7 | 25989,29 | 27221 | 28560 | 30011 | 31463 | 171313,99 |  |
|  |  | км | 4,8 | 5 | 5 | 5,2 | 5 | 5,2 |  |  |
| 3. | Разработка проектной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящиеся в границах поселений Варгашинского района | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6039 | 0 | 6039 | Областной бюджет (по согласованию) |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | Бюджеты поселений Варгашинского района (по согласованию) |
|  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | 0 | 6100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | Всего финансирование по мероприятиям |  | 617 | 641* | 666* | 692* | 724* | 752* | 4092* | Бюджет Варгашинского района |
|  |  |  | 5478,8 | 5752,29* | 6039* | 6341* | 6720* | 6991* | 37322,09* | Бюджеты поселений Варгашинского района (по согласованию) |
|  |  |  | 25406,8 | 23200* | 24300* | 25500* | 32839* | 28100* | 159345,8* | Областной бюджет (по согласованию) |
|  | ИТОГО | тыс. руб. | 31502,6 | 29593,29* | 31005* | 32533* | 40283* | 35843* | 200759,89* |  |

Примечание: *-средства носят прогнозный характер, ежегодно уточняются исходя из возможностей  бюджетов на соответствующий финансовый год и плановый период.

С целью дальнейшего совершенствования структуры сети автомобильных дорог разработан  Перечень мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (таблица №3)

Таблица №3

| N п/п | Наименование работ | Единица измерения | Намечено к строительству и реконструкции | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Варгашинский поссовет |
| 1 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящиеся в границах поселений Варгашинского района | км | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию) |

Раздел VШ. Целевые индикаторы Программы

| Наименование индикаторов Программы | Единицы измерения индикаторов | Значения индикаторов Программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | На момент разработки Программы | По окончании реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доля дорог общего пользования местного значения не отвечающая требованиям безопасности дорожного движения от общего числа дорог общего пользования местного значения Варгашинского района | % | 9 | 0 |

Раздел IX.  Ресурсное обеспечение  Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств дорожного фонда Варгашинского района, источники образования и назначение которого установлены  в решении  Варгашинской районной Думы  от 21 ноября 2013 года № 52 «О создании дорожного фонда  Варгашинского района». Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Варгашинского района,  утверждается решением Варгашинской районной Думой о  бюджете Варгашинского района на очередной финансовый год и на плановый период.

Программой предусмотрено также участие средств  из  дорожных фондов  бюджетов поселений Варгашинского района (по согласованию) на дорожную деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Порядок предоставления  иных межбюджетных трансфертов,  утверждается  решением Варгашинской районной Думой.……………………………………………..                                                      
           Выделение средств из областного бюджета (по согласованию) на реализацию мероприятий программы осуществляется в соответствии с порядком предоставления и расходования субсидий из дорожного фонда Курганской области бюджетам муниципальных районов, городских округов Курганской области на дорожную деятельность и на осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области (оформление правоустанавливающих документов, расходы на уплату налога на имущество организаций), утвержденным постановлением Правительства Курганской области от 31 января 2012 г. № 18 «О регулировании отдельных отношений в сфере дорожной деятельности».